| Tên Nhóm: | Phần mềm quản lí 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lí ký túc xá trên nền Web |  |  |
| Ngày Họp: | 30/01/2025 | Thời gian: | 15:30 |

1. Mục đích của buổi họp

Đánh giá kết quả Task 1 (Thiết kế CSDL, UI/UX). Thảo luận chi tiết và phân công triển khai Task 2 (Module User) & Task 3 (Module Sinh viên).

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 22010069 | Đinh Thị Ngọc Anh | 22010069@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 22010251 | Nguyễn Thanh Phong | 22010251@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng | dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn | Y |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| - Báo cáo và đánh giá Task 1: - Thanh Phong trình bày thiết kế CSDL chi tiết. Thảo luận, góp ý và chốt phiên bản CSDL v1.0. - Ngọc Anh trình bày wireframes/mockups cho các màn hình chính. Thảo luận, góp ý về luồng sử dụng và thống nhất UI cơ bản. - Phân công triển khai Task 2 (Module User): - Thanh Phong: Implement backend (PHP) cho chức năng Đăng ký (sinh viên), Đăng nhập, Phân quyền (xác định vai trò admin/student), Quản lý tài khoản (Admin duyệt, khóa/mở). - Ngọc Anh: Implement frontend (HTML/CSS/JS) cho các form Đăng ký, Đăng nhập và giao diện quản lý tài khoản của Admin. - Phân công triển khai Task 3 (Module Sinh viên): - Thanh Phong: Implement backend (PHP) CRUD cơ bản cho thông tin sinh viên (Admin thêm/sửa/xóa). Chức năng xem danh sách SV. - Ngọc Anh: Implement frontend cho giao diện quản lý sinh viên (Admin) và giao diện xem/sửa thông tin cá nhân (Sinh viên). Hỗ trợ tích hợp backend. - Kế hoạch & Deadline: - Hoàn thành chức năng Đăng ký, Đăng nhập cơ bản trước ngày 24/01/2025. - Hoàn thành CRUD cơ bản và hiển thị danh sách Sinh viên (Admin) trước ngày 24/01/2025. |
| … |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | Thời gian: |  |
| Mục tiêu: |  |  |  |