| Tên Nhóm: | Phần mềm quản lí 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lí ký túc xá trên nền Web |  |  |
| Ngày Họp: | 27/01/2025 | Thời gian: | 15:30 |

1. Mục đích của buổi họp

Báo cáo tiến độ Task 2 (Module User), Task 3 (Module SV). Demo chức năng đã hoàn thành. Lên kế hoạch chi tiết và phân công Task 4 (Module Quản lý Phòng & CSVC

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 22010069 | Đinh Thị Ngọc Anh | 22010069@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 22010251 | Nguyễn Thanh Phong | 22010251@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng | dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn | Y |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| - Báo cáo tiến độ và Demo Task 2 & 3: - Demo chức năng: Đăng ký tài khoản (SV), Admin duyệt tài khoản, Đăng nhập với phân quyền Admin/Student. - Demo chức năng: Admin xem danh sách SV, thêm/sửa/xóa SV. Sinh viên xem/cập nhật thông tin cá nhân. - Thảo luận các vấn đề gặp phải và giải pháp (nếu có). - Thảo luận chi tiết Task 4 (Module Phòng & CSVC): - Admin: Quản lý phòng (Thêm/sửa/xóa, trạng thái, giá, xem sơ đồ), Quản lý CSVC (Thêm/sửa/xóa, gán vào phòng, tình trạng), Xử lý báo cáo hỏng/yêu cầu CSVC. - Sinh viên: Xem thông tin phòng, CSVC trong phòng, Báo cáo CSVC hỏng, Yêu cầu thêm/sử dụng CSVC. - Phân công triển khai Task 4: - Thanh Phong: Backend quản lý Phòng (CRUD, trạng thái, giá), Backend quản lý danh mục CSVC. - Ngọc Anh: Backend xử lý báo cáo/yêu cầu CSVC từ sinh viên, Backend quản lý CSVC trong từng phòng (số lượng, trạng thái). Frontend cho toàn bộ module Phòng và CSVC (cả Admin và Sinh viên). - Kế hoạch & Deadline: - Hoàn thành CRUD cơ bản cho Phòng và Danh mục CSVC (Admin) trước 07/02/2025. - Hoàn thành chức năng xem thông tin Phòng, CSVC (Sinh viên) trước 07/02/2025. |
| … |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | Thời gian: |  |
| Mục tiêu: |  |  |  |