| Tên Nhóm: | Phần mềm quản lí 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lí ký túc xá trên nền Web |  |  |
| Ngày Họp: | 10/02/2025 | Thời gian: | 15:30 |

1. Mục đích của buổi họp

Đánh giá tiến độ Task 4 (Module Phòng/CSVC). Demo chức năng. Thảo luận chi tiết và phân công Task 5 (Module Quản lý Hợp đồng, Đăng ký/Rời KTX).

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 22010069 | Đinh Thị Ngọc Anh | 22010069@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 22010251 | Nguyễn Thanh Phong | 22010251@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng | dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn | Y |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| - Báo cáo tiến độ và Demo Task 4: - Demo chức năng: Admin quản lý Phòng (CRUD, xem danh sách), quản lý danh mục CSVC. - Demo chức năng: Sinh viên xem thông tin phòng, CSVC. Chức năng báo cáo CSVC hỏng (cơ bản). - Thảo luận: Tích hợp sơ đồ phòng? Hoàn thiện luồng xử lý yêu cầu/báo cáo CSVC. - Thảo luận chi tiết Task 5 (Module Hợp đồng, Đăng ký/Rời KTX): - Admin: Tạo hợp đồng, xem danh sách hợp đồng, duyệt đơn đăng ký vào KTX, xử lý đơn rời KTX (đúng hạn, trước hạn, hết hạn). - Sinh viên: Gửi đơn đăng ký vào KTX, xem thông tin hợp đồng, gửi đơn xin rời KTX. - Phân công triển khai Task 5: - Ngọc Anh: Backend và Frontend cho Quản lý Hợp đồng (tạo, xem, cập nhật trạng thái), xử lý Đơn xin rời KTX. - Thanh Phong: Backend và Frontend cho xử lý Đơn đăng ký vào KTX (SV gửi, Admin duyệt/từ chối). - Kế hoạch & Deadline: - Hoàn thành chức năng gửi và duyệt Đơn đăng ký vào KTX trước 21/02/2025. - Hoàn thành chức năng tạo và xem danh sách Hợp đồng (Admin) trước 21/02/2025. |
| … |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | Thời gian: |  |
| Mục tiêu: |  |  |  |