| Tên Nhóm: | Phần mềm quản lí 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên Đề Tài: | Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lí ký túc xá trên nền Web |  |  |
| Ngày Họp: | 10/03/2025 | Thời gian: | 15:30 |

1. Mục đích của buổi họp

Đánh giá tiến độ Task 6 (Thanh toán), Task 7 (Tương tác). Demo chức năng. Phân công Task 8 (Module Lịch trực) và lên kế hoạch tổng thể cho Task 9 (Kiểm thử & Hoàn thiện).

| 2. Thành viên tham gia buổi họp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ Và Tên | E-mail | Tham dự (Y/N) |
| 22010069 | Đinh Thị Ngọc Anh | 22010069@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| 22010251 | Nguyễn Thanh Phong | 22010251@st.phenikaa-uni.edu.vn | Y |
| GVHD | Vũ Quang Dũng | dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn | Y |

Viết về nội dung thảo luận trong buổi họp và thể hiện rõ các công việc được giao, kế hoạch các hành động, các thời hạn được hướng dẫn/lên kế hoạch để thực hiện.

| 3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện |  |
| --- | --- |
| - Báo cáo tiến độ và Demo Task 6 & 7: - Demo luồng: Admin nhập điện nước -> Tạo hóa đơn -> Sinh viên xem hóa đơn. Cập nhật trạng thái thanh toán. - Demo: Hệ thống thông báo (ví dụ: thông báo hóa đơn mới). Chat cơ bản (nếu kịp). - Thảo luận về việc tích hợp các module, đảm bảo tính nhất quán. - Thảo luận chi tiết Task 8 (Module Lịch trực - Admin): - Chức năng: Admin tạo, xem, sửa, xóa lịch trực cho cán bộ. Hiển thị lịch trực theo tuần/tháng. - Phân công triển khai Task 8: - Ngọc Anh: Chịu trách nhiệm chính Backend và Frontend cho Module Lịch trực. - Lên kế hoạch Task 9 (Kiểm thử & Hoàn thiện): - Xây dựng các kịch bản kiểm thử (test cases) cho từng chức năng. - Phân công kiểm thử chéo: Ngọc Anh kiểm thử các module của Phong và ngược lại. - Sửa lỗi phát sinh sau kiểm thử. - Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Chuẩn bị báo cáo cuối kỳ. - Kế hoạch & Deadline: - Hoàn thành Module Lịch trực (Task 8) trước 21/03/2025. - Bắt đầu giai đoạn kiểm thử từ 17/03/2025. |
| … |

| 4. Buổi họp tiếp theo (nếu có kế hoạch) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày: |  | Thời gian: |  |
| Mục tiêu: |  |  |  |